الخطة الكاملة لتعليم لغة الإشارة الفلسطينية

EduBridge Noor Avatar — PSL

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1. الهدف

الهدف هو تحويل شخصية نور ثلاثية الأبعاد إلى شخصية قادرة على أداء إشارات لغة الإشارة الفلسطينية بشكل مفهوم، قابل للتوسع، ومناسب للاستخدام داخل منصة EduBridge على الويب وتطبيق الهاتف.

الفكرة الأساسية ليست تدريب المجسم ثلاثي الأبعاد كنموذج ذكاء اصطناعي، بل بناء منظومة منظمة من الحركات والإشارات، ثم ربط هذه الحركات بالهيكل العظمي الخاص بالشخصية.

المسار المستهدف:

Arabic / English / Noor response ↓ PSL linguistic representation ↓ PSL gloss sequence ↓ Animation resolver ↓ Noor animation clips ↓ Web / Flutter / GLB playback

2. المكونات الرئيسية للنظام

2.1. شخصية نور ثلاثية الأبعاد — Noor 3D Avatar

يجب أن تكون الشخصية جاهزة من النواحي التالية:

• مجسم نظيف ومناسب للتحريك  (Mesh)

• هيكل عظمي كامل للجسم  (Rig)

• هيكل تفصيلي لليدين والأصابع  (Hand/Finger Rig)

• تشوهات سليمة عند الرسغ والكوع والكتف  (Deformation)

• هيكل للوجه أو مفاتيح أشكال للتعبيرات  (Face Rig / Shape Keys)

• مقياس ثابت ومتناسق  (Scale)

• تصدير نهائي نظيف  (GLB)

2.2. قاموس إشارات لغة الإشارة الفلسطينية — PSL Sign Dictionary

لكل إشارة سجل مستقل يحتوي على البيانات الأساسية للحركة والملف المرتبط بها.

• المعرّف

• الرمز اللغوي للإشارة  (Gloss)

• الاسم العربي

• الاسم الإنجليزي

• اليد المسيطرة  (Dominant hand)

• مدة الحركة  (Duration)

• شكل اليد في البداية والنهاية  (Handshape)

• تعبير الوجه  (Facial expression)

• اتجاه الجسم  (Body orientation)

• ملف الحركة  (Animation file)

• حالة الاعتماد  (Validated)

{ "id": "psl_triangle", "language": "PSL", "gloss": "TRIANGLE", "arabic_label": "مثلث", "english_label": "Triangle", "duration": 2.1, "dominant_hand": "right", "handshape_start": "open", "handshape_end": "triangle", "facial_expression": "neutral", "body_orientation": "front", "animation_file": "psl_triangle.glb", "validated": true }

3. المرحلة الأولى: تجهيز نور للتحريك — Rigging Preparation

المطلوب:

• تثبيت أفضل نسخة نهائية من الشخصية  (Avatar)

• تنظيف بنية المجسم  (Topology)

• حذف أو إخفاء التجارب القديمة

• ضبط الجسم والرأس والشعر والملابس والعينين واليدين  (Body / Head / Hair / Clothes / Eyes / Hands)

• وضع الشخصية في وضعية استعداد نظيفة  (A-Pose)

• ضبط الطول على نحو 1.68 متر

• وضع مركز الشخصية على نقطة الأصل  (Origin)

• تطبيق التحويلات عند الحاجة  (Apply Transforms)

معايير النجاح:

• عدم وجود تداخلات مرئية بين أجزاء المجسم  (Clipping)

• الأصابع منفصلة وواضحة

• اليد مفتوحة بشكل طبيعي

• الكتف والكوع والرسغ قابلة للتحريك بصورة سليمة

• الملابس تتحرك مع الجسم بدون انهيار أو اختراق

4. المرحلة الثانية: بناء الهيكل العظمي — Rig

هيكل الجسم — Body Rig

• الجذر  (Root)

• الحوض  (Pelvis)

• العمود الفقري  (Spine)

• الصدر  (Chest)

• الرقبة  (Neck)

• الرأس  (Head)

• الترقوة يمين ويسار  (Clavicle L/R)

• الذراع العلوية يمين ويسار  (Upper Arm L/R)

• الساعد يمين ويسار  (Forearm L/R)

• اليد يمين ويسار  (Hand L/R)

• الفخذ يمين ويسار  (Thigh L/R)

• الساق يمين ويسار  (Shin L/R)

• القدم يمين ويسار  (Foot L/R)

هيكل اليد — Hand Rig

لكل يد نحتاج عظامًا مستقلة للرسغ والإبهام والسبابة والوسطى والبنصر والخنصر، بحيث تتحرك مفاصل كل إصبع بشكل مستقل. هذا شرط أساسي لأن شكل اليد من أهم عناصر لغة الإشارة الفلسطينية.

5. المرحلة الثالثة: تجهيز تعبيرات الوجه — Face Rig

• طبيعي  (Neutral)

• ابتسامة  (Smile)

• سؤال  (Question)

• تأكيد  (Confirmation)

• إنكار  (Negation)

• تركيز  (Focus)

• رمش  (Blink)

• فتح الفم  (Mouth Open)

• الكلام  (Speaking)

• رفع الحاجبين  (Eyebrow Raise)

• خفض الحاجبين  (Eyebrow Lower)

يمكن تنفيذ تعبيرات الوجه باستخدام مفاتيح الأشكال أو عظام الوجه أو مزيج من الطريقتين.

6. المرحلة الرابعة: تصوير إشارات لغة الإشارة الفلسطينية — PSL Capture

• التصوير بمعدل 30 أو 60 إطارًا في الثانية  (FPS)

• إضاءة واضحة وخلفية بسيطة

• ظهور الجسم من الخصر إلى الأعلى على الأقل

• بقاء اليدين داخل الإطار طوال الحركة

• وضوح الوجه وتجنب ضبابية الحركة  (Motion Blur)

يفضل استخدام زاوية أمامية، وإضافة زاوية جانبية أو كاميرا ثانية عندما تكون دقة العمق مهمة للحركة.

7. المرحلة الخامسة: استخراج الحركة — Motion Extraction

PSL Video ↓ Pose Detection ↓ Left Hand Tracking ↓ Right Hand Tracking ↓ Face / Head Tracking ↓ 3D Landmarks ↓ Filtering ↓ Retargeting

الأدوات المقترحة:

• استخدام  (MediaPipe Pose)

• استخدام  (MediaPipe Hands)

• استخدام  (MediaPipe Holistic)

البيانات المطلوبة تشمل الكتفين والكوعين والرسغين والرأس واتجاه الجذع، إضافة إلى 21 نقطة على الأقل لكل يد وبيانات أساسية عن تعبير الوجه.

8. المرحلة السادسة: تنظيف بيانات الحركة — Motion Cleanup

• إزالة الاهتزاز  (Jitter removal)

• تنعيم الحركة  (Smoothing)

• ملء الإطارات الناقصة  (Interpolation)

• توحيد القياسات  (Normalization)

• ترشيح الحركة عبر الزمن  (Temporal filtering)

• فلترة النتائج حسب الثقة  (Confidence filtering)

يجب الاحتفاظ بثلاث نسخ من البيانات: الالتقاط الخام، والنسخة المنظفة، والنسخة النهائية المعتمدة.

9. المرحلة السابعة: نقل الحركة إلى نور — Retargeting

نحتاج إلى خريطة ثابتة تربط نقاط التتبع بعظام نور. مثال:

pose.left_shoulder → upper_arm.L pose.left_elbow → forearm.L pose.left_wrist → hand.L hand.index_mcp → index_01.L hand.index_pip → index_02.L hand.index_dip → index_03.L

لا يكفي نقل المواقع فقط؛ يجب حساب دوران كل عظمة واتجاه الرسغ وانحناء الأصابع واتجاه الذراع.

10. المرحلة الثامنة: التصحيح اليدوي داخل Blender — Manual Correction

• مراجعة الأصابع

• مراجعة الرسغ

• مراجعة الكوع

• مراجعة الكتف

• مراجعة تعبير الوجه

يتم تعديل الإطارات المفتاحية يدويًا عند الحاجة، خاصة في الإشارات التي تعتمد على شكل دقيق للأصابع.

11. المرحلة التاسعة: أول نموذج عملي — Proof of Concept

نبدأ بإشارة واحدة فقط، مثل: واحد، مثلث، كتاب، مرحبًا، أو شكرًا.

Recorded Sign ↓ Motion Extraction ↓ Cleanup ↓ Retarget ↓ Manual Fix ↓ Blender Animation ↓ GLB Export ↓ Playback in EduBridge

نجاح إشارة واحدة من البداية إلى النهاية يعني أن مسار العمل الأساسي أصبح مثبتًا ويمكن توسيعه.

12. المرحلة العاشرة: بناء مكتبة الإشارات — Animation Library

• الدفعة الأولى: 10 إشارات

• الدفعة الثانية: 50 إشارة

• الدفعة الثالثة: 100 إشارة

• بعد ذلك: توسيع القاموس حسب احتياجات المناهج

تُعطى الأولوية للأرقام، الألوان، الأشكال، العمليات الحسابية، المدرسة، الكتب، العائلة، المشاعر، الأسئلة، والتعليمات الصفية.

13. المرحلة الحادية عشرة: الانتقال بين الإشارات — Transitions

IDLE ↓ SIGN_A ↓ TRANSITION ↓ SIGN_B ↓ IDLE

نحتاج إلى وضعية حيادية، وانتقالات سلسة، ودمج دخول وخروج للحركات، وإعادة اليد والذراع إلى وضع مناسب عند الحاجة.

14. المرحلة الثانية عشرة: تحويل النص إلى لغة الإشارة — Text to PSL

لا نعتمد دائمًا ترجمة حرفية كلمة بكلمة؛ يجب المرور عبر المعنى ثم تمثيل لغوي مناسب للغة الإشارة الفلسطينية.

Arabic / English ↓ Meaning / Intent ↓ PSL Linguistic Representation ↓ Gloss Sequence ↓ Animation Sequence

15. طبقة الرموز اللغوية — PSL Gloss Layer

مثال: النص العربي «هذا مثلث» يمكن أن يتحول إلى تسلسل رموز مثل:

THIS TRIANGLE THIS → psl_this.glb TRIANGLE → psl_triangle.glb

16. محلل تسلسل الحركات — Animation Resolver

• جلب ملف الحركة الصحيح  (Clip lookup)

• ترتيب الحركات  (Sequencing)

• اختيار الانتقال  (Transition selection)

• تعديل السرعة  (Speed adjustment)

• تحديد تعبير الوجه  (Facial expression)

• مراعاة اليد المسيطرة  (Dominant hand)

• دمج الحركات  (Blending)

17. دمج نور داخل EduBridge — Integration

الويب — Web

• خيار تقني  (Three.js)

• خيار تقني  (React Three Fiber)

• خيار تقني  (Babylon.js)

تطبيق Flutter — Flutter

• عارض GLB أصلي داخل التطبيق  (Native GLB renderer)

• استخدام WebView مع Three.js عند الحاجة  (WebView + Three.js)

• تكامل ثلاثي الأبعاد مخصص حسب المنصة  (Custom 3D integration)

يجب دعم التشغيل والإيقاف والإعادة وتغيير السرعة والتحكم بالكاميرا والعرض الأمامي والجانبي والتقريب على اليدين.

18. الربط مع نور الذكية — Noor AI Integration

User asks Noor ↓ Noor educational response ↓ PSL translation service ↓ Gloss sequence ↓ Animation resolver ↓ Noor performs signs

يمكن عرض النص والصوت ولغة الإشارة بالتوازي حسب إعدادات المستخدم.

19. ضمان الجودة — QA

الفحص التقني:

• عدم وجود تداخلات

• سلامة العظام

• ثبات معدل الإطارات

• عدم وجود اهتزاز

• نجاح التصدير

الفحص اللغوي:

• صحة شكل اليد

• صحة الاتجاه

• صحة الحركة

• ملاءمة تعبير الوجه

فحص سهولة الوصول:

• وضوح الحركة بصريًا

• سرعة مناسبة

• وضوح اليدين

• عدم قطع الحركة بواسطة الكاميرا

20. اعتماد الإشارات من مختص PSL

draft captured retargeted reviewed validated production

لا تعتبر أي إشارة جاهزة للإنتاج قبل مراجعتها واعتمادها من شخص مختص بلغة الإشارة الفلسطينية.

21. قاعدة البيانات — Database

الجداول المقترحة:

sign_languages

id code name region

sign_entries

id sign_language_id gloss arabic_label english_label category dominant_hand duration validated

sign_animations

id sign_entry_id version glb_path fps duration rig_version validated

sign_variants

id sign_entry_id variant_name region notes

22. إدارة الإصدارات — Versioning

• إصدار مستقل لـ  (Avatar)

• إصدار مستقل لـ  (Rig)

• إصدار مستقل لـ  (Animation)

• إصدار مستقل لـ  (Sign Entry)

• إصدار مستقل لـ  (Exporter)

avatar_version = 1.0 rig_version = 1.0 animation_version = 1.2

23. معيار التصدير — Export Standard

يفضل استخدام GLB بحيث يحتوي على المجسم والهيكل والخامات والحركات والملفات المرئية المطلوبة.

Noor Armature hand.L hand.R index_01.L index_02.L ...

24. الأداء على الويب والموبايل — Performance

• تقليل عدد المضلعات عند الحاجة  (Polygon reduction)

• ضغط الخامات  (Texture compression)

• استخدام أطلس للخامات  (Texture atlas)

• ضغط الحركة  (Animation compression)

• التحميل عند الحاجة  (Lazy loading)

• تخزين الحركات مؤقتًا  (Clip caching)

25. الفحص الآلي — Automated Validation

• فحص أسماء العظام

• فحص العظام المفقودة

• فحص مدة الحركة

• فحص معدل الإطارات

• فحص الخامات المفقودة

• فحص الحركات المفقودة

• فحص المقياس

• فحص حركة الجذر

• فحص حجم الملف

26. أداة داخلية مستقبلية — EduBridge PSL Studio

• رفع الفيديو  (Upload video)

• استخراج الحركة  (Extract motion)

• معاينة نور  (Preview Noor)

• تعديل التوقيت  (Adjust timing)

• اعتماد الحركة  (Approve)

• تصدير GLB  (Export GLB)

• حفظ بيانات الإشارة  (Save metadata)

27. إدارة بيانات الالتقاط — Dataset Management

source_video raw_landmarks cleaned_landmarks retargeted_animation final_animation metadata validation_status

28. جودة بيانات الالتقاط — Capture Quality

• قياس  (pose confidence)

• قياس  (left hand confidence)

• قياس  (right hand confidence)

• قياس  (face confidence)

• قياس  (dropped frames)

• قياس  (occlusions)

يتم رفض الالتقاط الضعيف تلقائيًا وإعادته قبل دخوله إلى مكتبة الإنتاج.

29. تحسين التقاط اليد مستقبلًا — Advanced Hand Capture

• خيار تطوير  (كاميرتان)

• خيار تطوير  (كاميرا عمق)

• خيار تطوير  (Leap Motion / Ultraleap)

• خيار تطوير  (قفازات تتبع)

• خيار تطوير  (Multi-view reconstruction)

نبدأ بالفيديو العادي أولًا، ثم نرفع جودة الالتقاط فقط إذا أثبتت الاختبارات الحاجة لذلك.

30. الاختبارات الأولى المقترحة

• اختبار 1: إشارة «واحد» لاختبار الأصابع والرسغ ووضوح اليد

• اختبار 2: إشارة «مثلث» لاختبار تنسيق اليدين والتوقيت

• اختبار 3: إشارة «كتاب» لاختبار الحركة المتماثلة لليدين

• اختبار 4: إشارة بحركة ذراع واسعة لاختبار الكتف والكوع

• اختبار 5: إشارة تعتمد على تعبير الوجه لاختبار Face Rig

خطة التنفيذ العملية

Milestone 1 — Avatar Ready

•   (Final Mesh)

•   (Rig)

•   (Fingers)

•   (Face)

•   (GLB Export)

Milestone 2 — Single Sign PoC

•   (Recorded sign)

•   (Extraction)

•   (Retarget)

•   (Manual cleanup)

•   (GLB)

•   (Playback)

Milestone 3 — 10 Signs

•   (Repeatable pipeline)

•   (Metadata)

•   (QA)

•   (Validation)

Milestone 4 — 50 Signs

•   (Automation)

•   (Database)

•   (Transitions)

•   (Playback engine)

Milestone 5 — Noor Integration

•   (Text → PSL)

•   (Gloss sequence)

•   (Animation resolver)

•   (Web/Mobile integration)

Milestone 6 — Production PSL Library

•   (100+ signs)

•   (Specialist validation)

•   (Analytics)

•   (Versioning)

•   (Optimized delivery)

معايير نجاح النظام النهائي

• نور تؤدي الإشارات بشكل مفهوم

• الأصابع تتحرك بدقة

• لا يوجد تداخل مرئي

• الانتقالات طبيعية

• الإشارات معتمدة لغويًا

• ملف GLB يعمل على الويب والموبايل

• يمكن تنفيذ تسلسل من عدة إشارات

• النص يتحول إلى Gloss Sequence

• الحركات تُحل تلقائيًا

• الأداء مناسب للموبايل

• إضافة إشارات جديدة تتم بسهولة

الأولوية الحالية

1. Freeze Avatar Mesh 2. Build Rig 3. Validate Hands/Fingers 4. Build Face Rig 5. Record ONE PSL Sign 6. Extract Motion 7. Retarget to Noor 8. Manual Correction 9. Export GLB 10. Test inside EduBridge

لا نبدأ ببناء قاموس ضخم قبل نجاح أول إشارة كاملة من التسجيل وحتى التشغيل داخل EduBridge.

النتيجة المستهدفة

EduBridge Noor + PSL Dictionary + Motion Capture Pipeline + Retargeting Engine + Animation Library + PSL Translation Layer + Web / Flutter Player

النتيجة النهائية هي منظومة تسمح لنور بتحويل المحتوى التعليمي إلى لغة الإشارة الفلسطينية وعرضه كشخصية ثلاثية الأبعاد داخل EduBridge.